**Recursos e Documentos por Etapa**

* **Etapa 1: Exploração**
  + Resumo
    - (2 semanas): Anterior à construção do sistema. Equipe de desenvolvimento e Cliente se reúnem para discutir o produto final e enumerar possíveis soluções/tecnologias.
  + Recursos Humanos
    - Equipe completa (programadores, analista, designer etc)
  + Recursos de Hardware
    - Projetor de imagens
  + Recursos de Software
    - Software de apresentação de slides
    - Software de anotações
  + Documentos Gerados
    - Documentos de Requisitos
* **Etapa 2: Planejamento Inicial**
  + Resumo
    - (2 a 4 meses): Planejamento de cada release. Definição das estórias, prazos e prioridades para o release seguinte.
  + Recursos Humanos
    - Gerente de Projeto
    - Analista
    - Cliente
  + Recursos de Hardware
    - Computador completo
  + Recursos de Software
    - Software de Modelagem
    - IDE de desenvolvimento na linguagem escolhida
    - Software de comunicação instantânea
  + Documentos Gerados
    - Diagrama de Classes
    - Diagrama de Casos de Uso
* **Etapa 3: Iterações do Release**
  + Resumo
    - (1 a 3 semanas): Implementação (escrita dos casos de testes, projeto e refatoramento, codificação, realização dos testes e integração) de um número pré-definido de estórias
  + Recursos Humanos
    - Programadores
  + Recursos de Hardware
    - Computador completo
  + Recursos de Software
    - SGBD (caso aplicável)
    - IDE de desenvolvimento na linguagem escolhida
  + Documentos Gerados
    - Documentação da funcionalidade implementada
* **Etapa 4: Manutenção**
  + Resumo
    - (simultaneamente às iterações): Correções de bugs e adequações ao projeto
  + Recursos Humanos
    - Analista
    - Programadores
  + Recursos de Hardware
    - Computador completo
  + Recursos de Software
    - SGBD (caso aplicável)
    - IDE de desenvolvimento na linguagem escolhida
  + Documentos Gerados
    - Documentação da manutenção realizada
* **Etapa 5: Morte**
  + Resumo
    - (N/D): O cliente aprova a entrega do projeto.
  + Recursos Humanos
    - Gerente do Projeto
    - Cliente
  + Recursos de Hardware
    - Projetor de imagens
  + Recursos de Software
    - Software de apresentação de slides
    - Software de anotações
  + Documentos Gerados
    - Documentação de entrega do projeto
    - Manual de utilização do software