## Slide 1: Scrum
Desenvolvimento Ágil

## Slide 2: História:
Primeira citação em 1986
Primeira Implementação em 1993
Voltado Incialmente para produção de automóveis
Nomenclatura oriunda do rugby

## Slide 3: Características:
Desenvolvimento Ágil, Iterativo e Incremental
Processo natural de resolução de problemas
Foco no controle e planejamento dos recursos empírico
Considera que todo requisito pode mudar a qualquer momento
Facilmente modificável
Se baseia em valores e princípios
Práticas operacionais e de gestão por conta de cada projeto
Não há órgão regulador global

## Slide 4: Características:
Proximidade com o cliente – Feedback é fundamental
Entregas constantes
Transparência no desenvolvimento
Reuniões, reuniões e reuniões
Hora extra só em último caso
Quem encontra um problema não é penalizado por isso

## Slide 5: Sprint:
Unidade básica de tempo
Tendência de duração: de uma semana a um mês
Reuniões de previsão e análise antes e depois
Requisitos ficam congelados
Resultado: Produto com certo potencial para apresentação/entrega

## Slide 6: Sprint:

## Slide 7: Papéis:
Scrum Master
  Facilitador do Processo
  Manter o time funcionando
  Não precisa de formação técnica
Scrum Team
  10 a 15 participantes
  Autônomo
  Alteração no perfil do profissional
  Sincronização entre times (Team of Team Members)
  Responsabilidade sobre a qualidade do produto

## Slide 8: Papéis:
Product Owner
  Define funcionalidades
  Priorizar funcionalidades para inclusão nos Sprints
  Aceitar/Rejeitar entrega
  Interromper Sprint em caso de urgência
  Visto como líder
Papéis auxiliares
  Sem papel formal
  Ajudam outros papéis

## Slide 9: Artefatos:
Product Backlog
  Lista de funcionalidades, requisitos e erros
  Manter organizado: desafiador
  Valor de negócio & complexidade associada
  Planning Poker
Sprint Backlog
  Desmembra histórias em tarefas menores
  Constante acompanhamento
  Evitar paralelismo

## Slide 10: Artefatos:
Impediment Backlog
  Lista de impedimentos
  Scrum Master
Burndown Chart
  Quadro com tarefas distribuidas/finalizadas
  Por Sprint

## Slide 11: Artefatos:

## Slide 12: Reuniões:
Horário?
  Como?
  Onde?
  Poruqe?
  Quais?
    Retrospective
    Review
    Daily
    Planning

## Slide 13: Reunião Diária (Daily Scrum Meeting):
reunião de status
  Características
    Pontual
    Todos são bem-vindos
    Duração
    Local
    horário
Durante a reunião, cada membro responde a três perguntas:
O que você tem feito desde ontem?
O que você está planejando fazer hoje?

## Slide 14: Reunião de Planejamento (Sprint Planning Meeting):
Quando
Preparo do Sprint Backlog
Identificar quais prazos são alcançáveis
Dividida em duas partes:
  Parte 1 : Team Product Owner: diálogo para priorizar o Product Backlog.
  Parte 2 : Team apenas: hash de um plano para a Sprint, resultando na Sprint Backlog.

## Slide 15: Reunião de Revisão (Sprint Review):
Realizado no final da sprint
Rever o trabalho que foi concluído e não concluído.
Apresentar o trabalho realizado para os stakeholders (ou "a demo").
Um trabalho incompleto não pode ser demonstrado.

## Slide 16: Reunião de Retrospectiva (Sprint Retrospective):
Todos os membros da equipe refletem sobre a sprint passada.
Faça melhorias contínuas de processos.
Duas questões principais são feitas na retrospectiva do sprint:
O que correu bem durante a corrida?
O que poderia ser melhorado na próxima sprint?

## Slide 17: Scrum simplificado:
Que é?
Porque simplificado?
passos:
Agende uma demonstração do software com seu cliente em um mês a partir de agora;
Como equipe, tome um mês para deixar o software pronto para uma demo, com funcionalidades prontas, não simplesmente telas;
Na demonstração, obtenha feedback e use-o para guiar o seu próximo mês de trabalho de desenvolvimento.

## Slide 18: Scrum Solo:
É uma versão adaptada para uso de programadores solo.
Beneficios mantidos:
  Backlog de produto
  Backlog de sprint
  Sprint
  Retrospectiva de sprint

## Slide 19: Mantenedores:

## Slide 20: Patrocinadores:

## Slide 21: Empresas:
Empresas que utilizam o Scrum:
  Abril Digital
  Bluesoft
  Borland/Microfocus
  BRQ
  BSA
  Globo.com
  Gol
  Instituto Nokia de Tecnologia
  Locaweb
  Microsoft
  Petrobras

## Slide 22: Empresas:
Empresas que utilizam o Scrum:
  Stefanini It Solutions
  SulAmérica Seguros – Saúde / Autos
  TRIP Linhas Aereas
  UOL
  Uptodate Consulting
  Vertigo
  Visie Padrões Web
  Visual Systems
  Vivo
  WebGoal
  Web Road Mídias & Sistemas

## Slide 23: Perguntas:
Quais as vantagens de se fazer reunião no horário do almoço?
Que é Scrum simplificado?
Que é scrum solo?
Quando ocorre a Reunião de Revisão e Reunião de Retrospectiva?