## Slide 1: Scrum
Desenvolvimento Ágil

## Slide 2: Papéis
Scrum Master
  Facilitador do Processo
  Manter o time funcionando
  Não precisa de formação técnica
Scrum Team
  10 a 15 participantes
  Autônomo
  Alteração no perfil do profissional
  Sincronização entre times (Team of Team Members)
  Responsabilidade sobre a qualidade do produto

## Slide 3: Papéis
Product Owner
  Define funcionalidades
  Priorizar funcionalidades para inclusão nos Sprints
  Aceitar/Rejeitar entrega
  Interromper Sprint em caso de urgência
  Visto como líder
Papéis auxiliares
  Sem papel formal
  Ajudam outros papéis

## Slide 4: Artefatos
Product Backlog
  Lista de funcionalidades, requisitos e erros
  Manter organizado: desafiador
  Valor de negócio & complexidade associada
  Planning Poker
Sprint Backlog
  Desmembra histórias em tarefas menores
  Constante acompanhamento
  Evitar paralelismo

## Slide 5: Artefatos
Impediment Backlog
  Lista de impedimentos
  Scrum Master
Burndown Chart
  Quadro com tarefas distribuidas/finalizadas
  Por Sprint

## Slide 6: Artefatos