## Slide 1: Gerência Médica
Lucas Margato
Lucas Jota
Vinicius Schettino
Júnior Ignácio
Aloysio Rabello

## Slide 2: Paradigma Utilizado
XP (eXtreme Programming)

## Slide 3
Paradigma
Base:
Requisitos de usuário, pressões de tempo, competição, qualidade e recursos (base inicial do projeto) podem sofrer alterações.
Indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas
Software funcionando é mais importante que documentação completa
Adaptação às mudanças é mais importante que seguir um plano

## Slide 4
Paradigma
Características:
Metodologia de desenvolvimento de software aperfeiçoada nos últimos 7 anos.
Processo de desenvolvimento de software inovador
Disciplina de desenvolvimento de software que valoriza a simplicidade, comunicação, feedback, respeito e coragem
Busca assegurar máxima geração de valor para o cliente com: alta qualidade, agilidade, flexibilidade e custo reduzido
O XP utiliza o conceito de simplicidade em inúmeros aspectos do projeto

## Slide 5
Paradigma
Valores Importantes:
Coragem
Feedback
Respeito
Comunicação

## Slide 6
Paradigma
Pontos Marcantes: Revisão e Teste
Pair Programming
Atividades de Teste
Teste de Unidade
Teste de Aceitação

## Slide 7
Paradigma
Pontos Marcantes: Planejamento
Projetos de desenvolvimento de software de qualquer tamanho significativo precisam ser planejados.
Planejamento serve para fornecer uma compreensão mútua, para informar as partes quanto tempo, aproximadamente, levará o projeto

## Slide 8
Paradigma
Pontos Marcantes: Stand-up meeting
Reuniões curtas em pé
O conceito é simples: não são permitidas cadeiras
A melhor hora para uma reunião em pé é todos os dias pela manhã após todos terem chegado

## Slide 9
Paradigma
Quando usar o XP
Grupos de 2 a 10 programadores
Projetos de 1 a 36 meses
De 1000 a 250 000 linhas de código
Papéis:
    Programadores (foco central)(sem hierarquia)
    “Treinador” (coach)
    “Acompanhador” (tracker)
    Cliente

## Slide 10
Paradigma
Interações utilizadas:
1 Iteração: Documento de requisitos e diagrama de classes
2 Iteração: Estrutura analítica
3 Iteração: Estimativas
4 Iteração: Protótipo
5 Iteração: Casos de Teste
6 Iteração: Implementação do Protótipo

## Slide 11
Paradigma
Ciclo de vida de um Projeto XP
1 Fase de exploração (2 semanas): Anterior à construção do sistema. Equipe de desenvolvimento e Cliente se reúnem para discutir o produto final e enumerar possíveis soluções/tecnologias.
2 Fase de planejamento inicial (2 a 4 meses): Planejamento de cada release. Definição das estórias, prazos e prioridades para o release seguinte.
3 Fase das iterações do release (1 a 3 semanas): Implementação (escrita dos casos de testes, projeto e refatoramento, codificação, realização dos testes e integração) de um número pré-definido de estórias
4 Fase de manutenção (simultaneamente às iterações): Correções de bugs e adequações ao projeto
5 Fase de morte (N/D): O cliente aprova a entrega do projeto.

## Slide 12: Recursos Necessários
Recursos Humanos, de Hardware, de Software e Documentos Gerados

## Slide 13
Recursos
Etapa 1: Exploração
Recursos Humanos
Equipe completa (programadores, analista, designer etc)
Recursos de Hardware
Projetor de imagens
Recursos de Software
Software de apresentação de slides
Software de anotações
Documentos Gerados
Documentos de Requisitos

## Slide 14
Recursos
Etapa 2: Planejamento Inicial
Recursos Humanos
Gerente de Projeto
Analista
Cliente
Recursos de Hardware
Computador completo
Recursos de Software
Software de Modelagem
IDE de desenvolvimento na linguagem escolhida
Software de comunicação instantânea
Documentos Gerados
Diagrama de Classes
Diagrama de Casos de Uso

## Slide 15
Recursos
Etapa 3: Iterações do Release
Recursos Humanos
Programadores
Recursos de Hardware
Computador completo
Recursos de Software
SGBD (caso aplicável)
IDE de desenvolvimento na linguagem escolhida
Documentos Gerados
Documentação da funcionalidade implementada

## Slide 16
Recursos
Etapa 4: Manutenção
Recursos Humanos
Analista
Programadores
Recursos de Hardware
Computador completo
Recursos de Software
SGBD (caso aplicável)
IDE de desenvolvimento na linguagem escolhida
Documentos Gerados
Documentação da manutenção realizada

## Slide 17
Recursos
Etapa 5: Morte
Recursos Humanos
Gerente do Projeto
Cliente
Recursos de Hardware
Projetor de imagens
Recursos de Software
Software de apresentação de slides
Software de anotações
Documentos Gerados
Documentação de entrega do projeto
Manual de utilização do software

## Slide 18: Fim